##### ПРАВИТЕЛЬСТВО   АРХАНГЕЛЬСКОЙ   ОБЛАСТИ

##### МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  05 февраля 2016 года № 16-р

(в ред. от от 29 сентября 2016 года № 186-р

и от 30 декабря 2016 года № 281-р)

г. Архангельск

Об утверждении плана реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» на 2016 год

В  соответствии с пунктом 21 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп:

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» на 2016 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр транспорта

Архангельской области                                                                   В.И. Кривов

|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | распоряжением министерства |  |  |
|  |  |  |  |  |  | транспорта Архангельской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 05 февраля 2016 года № 16-р |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (в редакциях от 29 сентября 2016 года № 186-р и от 30 декабря 2016 года № 281-р) |  |  |
|  | ПЛАН |
|  | реализации государственной программы Архангельской области |
|  | Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы) |
|  | на 2016 год |
|  | Ответственный исполнитель государственной программы Министерство транспорта Архангельской области |

| № подпрограммы | № мероприятия | Наименование подпрограммы, мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г. | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.2. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.3. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом | Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области | Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц |  |  |  | 8 |
|  | 1.7. | Текущий ремонт участка узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский - пос. Поперечка в муниципальном образовании "Верхнетоемский муниципальный район" | Выполнение текущего ремонт участка узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в муниципальном образовании “Верхнетоемский муниципальный район” | срок завершения |  |  |  | 20 июля |
|  | 1.8. | Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние местных автомобильных дорог муниципального образования "Город Архангельск" на основании решения Правительства Российской Федерации путем проведения работ в рамках их ремонта | Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или)улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м |  |  |  | 48200 |
|  | 1.9. | Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области | Возмещение части затрат организациям, связанным с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области | единиц |  |  |  | 1 |
| 3 |  | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Разработка проектной документации и строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 | Количество объектов недвижимости, изъятых путем выкупа для государственных нужд | единиц |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Техническая готовность объекта (I пусковой комплекс) (III квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, процедура размещения государственного заказа, заключение государственного контракта, получение разрешения на строительство, IV квартал: выполнение строительных работ) | процент |  |  | 2 | 23 |
|  | 3.3. | Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 124 – км 132 с путепроводом на ст. Емца | Получение заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта | срок завершения |  |  |  | 20 декабря |
|  | 3.4. | Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед | Техническая готовность объекта (I - III квартал выполнение строительных работ, IV квартал - выполнение строительных работ, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) | процент | 23 | 23 | 53 | 100 |
|  |  |  | Протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км |  |  |  | 11,8 |
|  | 3.5. | Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма | Получение заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта | срок завершения |  |  |  | 20 декабря |
|  |  |  | Проведение государственной экологической экспертизы по объекту | срок завершения |  |  |  | 20 декабря |
|  | 3.6. | Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора -км 124 | Техническая готовность объекта (II квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, Ш квартал - процедура размещения государственного заказа, заключение государственного контракта, получение разрешения на строительство, IV квартал: выполнение строительных работ) | процент |  | 1 | 2 | 30 |
|  | 4.2. | Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский - Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская | Техническая готовность объекта (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа и процедура размещения государственного заказа, II - IV кварталы: получение разрешения на строительство, выполнение строительных работ) | процент | 1 | 10 | 10 | 59 |
|  |  |  | готовность рабочей документации по объекту (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, II-III кварталы - процедура размещения государственного заказа, заключение государственного контракта, разработка рабочей документации) | процент | 1 | 2 | 100 | 100 |
|  | 4.3. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино | Техническая готовность объекта (I квартал: процедура размещения государственного заказа, II - IV кварталы: получение разрешения на строительство, выполнение строительных работ, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) | процент | 1 | 34 | 84 | 100 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км |  |  |  | 1,2 |
|  | 4.4. | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки | Готовность проектной документации по объекту (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа и процедура размещения государственного заказа, II квартал - заключение государственного контракта, III - IV кварталы - выполнение изысканий,разработка проектной документации) | процент | 1 | 2 | 29 | 87 |
|  | 5.1. | Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | Техническая готовность объекта | процент |  |  | 40 | 100 |
|  |  |  | длина мостового перехода, введенного в эксплуатацию | п.м |  |  |  | 48,2 |
|  | 5.2. | Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема | Готовность проектной документации по объекту (III квартал: экспертиза проектной документации) | процент |  |  | 100 | 100 |
|  | 5.3. | Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | Техническая готовность объекта | процент |  | 65 | 85 | 100 |
|  |  |  | Длина мостового перехода, введенного в эксплуатацию | п.м |  |  |  | 154 |
|  | 5.4. | Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) | Готовность проектной документации по объекту (III квартал: экспертиза проектной документации) | процент |  |  | 100 | 100 |
|  | 5.6. | Строительство мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы | Готовность проектной документации по объекту (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа и процедура размещения государственного заказа, II квартал - заключение государственного контракта, выполнение изысканий, III-IV кварталы: разработка проектной документации, экспертиза проектной документации) | процент | 1 | 19 | 19 | 100 |
| 4 |  | Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск - аэропорт "Талаги" с подъездом к нефтебазе пос. Талаги | Техническая готовность вводного объекта (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги; II - IV квартал торги, заключение государственного контракта, выполнение работ по капитальному ремонту) | процент | 1 | 2 | 18 | 100 |
|  |  |  | Общая протяженность отремонтированных участков дорог | км |  |  |  | 0,85 |
|  | 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага - Ядриха | техническая готовность вводных объектов (I-II квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги; II - IV квартал торги, заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту) | процент | 1 | 3 | 71 | 82 |
|  |  |  | Общая протяженность отремонтированных участков дорог | км |  |  |  | 25,6 |
|  | 1.2.1. | Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние региональных автомобильных дорог на основании решения Правительства Российской Федерации | Площадь покрытия отремонтированного за счет средств федерального бюджета участка дороги | кв. м |  |  |  | 65816 |
|  | 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры | экспертиза проектной документации | срок завершения |  |  |  | 15 декабря |
|  | 1.5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское, Ильинско-Подомское- Вилегодск - Самино - Перевоз - развилка, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково - Павловск – Сорово – Фоминский | техническая готовность вводных объектов (I-III квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги, заключение государственных контрактов; II - IV квартал: выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту) | процент | 2 | 10 | 75 | 100 |
|  |  |  | Общая протяженность отремонтированных участков дорог | км |  |  |  | 19,2 |
|  | 1.6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) | техническая готовность вводных объектов (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги; II - IV квартал заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту) | процент | 1 | 8 | 95 | 100 |
|  |  |  | Общая протяженность отремонтированных участков дорог | км |  |  |  | 12,0 |
|  | 1.7. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож | техническая готовность вводных объектов (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги; II - IV квартал заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту) | процент | 1 | 9 | 96 | 100 |
|  |  |  | Общая протяженность отремонтированных участков дорог | км |  |  |  | 9,1 |
|  | 1.9. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень | количество разработанных проектных документаций | единиц |  |  |  | 2 |
|  |  |  | разработка проектной документации | срок завершения |  |  |  | 26 декабря |
|  | 2.1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов | количество разработанных проектных документаций | единиц |  |  |  | 11 |
|  | 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт мостов | техническая готовность вводных объектов (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги; II - IV квартал: заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту мостов) | процент | 1 | 9 | 82 | 100 |
|  |  |  | количество отремонтированных мостов | единиц |  |  |  | 7 |
|  | 3.1. | Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам | доля автомобильных дорог, в отношении которых осуществлены мероприятия по содержанию | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3.1.1. | Мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние региональных автомобильных дорог на основании решения Правительства Российской Федерации путем проведения работ в рамках их содержания | площадь ликвидации дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по содержанию региональных автомобильных дорог за счет средств федерального бюджета | кв.м |  |  | 228875 | 228875 |
|  | 3.2. | Установка дорожных знаков в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Количество установленных дорожных знаков | единиц |  | 1300 | 2800 | 5922 |
|  | 3.3. | Установка барьерного ограждения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | Протяженность установленного барьерного ограждения | км |  |  | 6,0 | 14,5 |
|  | 3.4. | Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | количество реализуемых объектов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | техническая готовность реализуемого объекта (II-IV квартал выполнение работ по капитальному ремонту) | процентов |  | 3 | 25 | 25 |
|  |  |  | готовность проектной документации (II квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги; III квартал: заключение государственных контрактов, IV квартал - проведение этапа изысканий) | процент |  | 1 | 2 | 20 |
|  | 3.5. | Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию | единиц |  |  |  | 8 |
|  |  |  | количество устроенных автобусных остановок | единиц |  |  |  | 1 |
|  |  |  | готовность проектной документации (I - II квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги, заключение государственных контрактов; III-IV квартал: , разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации) | процент | 1 | 2 | 3 | 100 |
|  | 3.6. | Устройство или замена водопропускных труб в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам | техническая готовность вводных объектов (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги; II - IV квартал: заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту) | процент | 3 | 10 | 93 | 100 |
|  |  |  | количество отремонтированных водопропускных труб | единиц |  |  | 5 | 7 |
|  | 3.7. | Очистка полосы отвода от нежелательной растительности в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог | Площадь полосы отвода автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | га |  | 40 | 120 | 230 |
|  | 3.8. | Оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами или их участками и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог, на которые оформлены права оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под ними | км | 120 | 365 | 420 | 540 |
|  | 4.2. | Устройство переходно-скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств | количество реализованных проектов | единиц |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | количество обустроенных переходно-скоростных полос и площадок | единиц |  |  | 4 | 7 |
| 5 |  | Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области | Объем фактического поступления администрируемых министерством транспорта Архангельской области неналоговых платежей к плановому показателю | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним | единиц | 70 | 150 | 200 | 300 |
|  |  |  | Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста | единиц | 1000 | 3100 | 4200 | 5300 |
|  |  |  | Выполнение плана по поступлению, администрируемых инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области платежей, подлежащих зачислению в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | 3200 | 6100 | 8800 | 10700 |
|  | 1.3. | Обеспечение деятельности государственных учреждений Архангельской области, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства | Исполнение бюджета к утвержденному плану года | процент | 21 | 46 | 70 | 100 |
|  | 2.1. | Субсидии государственным бюджетным учреждениям Архангельской области на финансовое обеспечение | Исполнение бюджета к утвержденному плану года | процент | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | 2.1.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение | Исполнение бюджета к утвержденному плану года | процент |  |  | 75 | 100 |
|  | 2.1.2. | Эксплуатационно-техническое обслуживание антенно-мачтовых сооружений | Количество обслуженных антенно-мачтовых сооружений | единиц |  |  |  | 8 |
|  | 2.2. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | Техническая готовность объектов НИОКР (I квартал - подготовка документации для размещения государственного заказа, II квартал - процедура размещения государственного заказа и заключения государственного контракта, III-IV кварталы - выполнение работ) | процент |  | 1 | 20 | 100 |
|  | 2.3. | Уплата земельного налога на участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог | Уплата налога, начисленного за соответствующий период, в установленные сроки | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2.4. | Уплата членского взноса в ассоциацию «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» | Уплата взноса | срок завершения |  | 1 августа |  |  |
|  | 2.6. | Расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета | Исполнение бюджета к утвержденному плану года | процент |  |  | 28 | 100 |
| 6 |  | Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее – Правила дорожного движения) | Количество приобретенных стационарных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | единиц |  | 5 | 5 | 5 |
|  | 1.2 | Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме | Доля направленных правонарушителям постановлений об административных правонарушениях, выявленных с применением средств фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | процент |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.3 | Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствие с требованиями национальных стандартов | Количество запроектированных пешеходных переходов | единиц |  | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Количество введенных в строй пешеходных переходов | единиц |  |  | 1 | 1 |